# דוח מסכם מפורט

## בניית מערכת Talmyeda Backend

נכתב: 2026-08-16 · מסמך זה נותן תמונה מלאה, כרונולוגית ומעמיקה, של כל תהליך הבנייה עד כה — לרבות הסברי קוד — כדי שמפתחת שלא הייתה מעורבת לאורך הדרך תוכל להבין תוך קריאה אחת מה נבנה, למה כך, מה נתגלה בדרך, ומה המצב היום.

# 1. מה זה הפרויקט הזה

Talmyeda היא פלטפורמת SaaS גנרית ורב-דיירותית (multi-tenant) לניהול מוסדות חינוך — לא רק "בתי ספר": קורסים, חוגים, מסגרות הכשרה וכל צורה אחרת של ארגון חינוכי. "גנרית" ו"רב-דיירותית" הן שתי המילים החשובות ביותר להבנת כל החלטת עיצוב במערכת:

- גנרית — המערכת לא "יודעת" מראש אילו שדות מידע רלוונטיים למוסד נתון (גיל? מספר טלפון הורה? תעודת זהות?). לכן נבנה מנוע שדות דינמי שמאפשר לכל מוסד להגדיר לעצמו את השדות שהוא צריך, בלי לשנות קוד.

- רב-דיירותית — עשרות/מאות מוסדות שונים חולקים את אותו מסד נתונים ואת אותו קוד שרת, אבל כל מוסד רואה ומנהל רק את הנתונים שלו. כל שאילתה עסקית מסוננת לפי institutionId — הכלל הכי חשוב בכל הפרויקט.

הטכנולוגיה: NestJS + TypeScript, MongoDB + Mongoose, JWT לאימות, CASL להרשאות מבוססות-תכונה (ABAC). כל הפרויקט נבנה על בסיס אפיון Word מפורט (SPEC.md.DOC, 105 סעיפים) שסופק כ"חוזה" מלא לפני תחילת העבודה.

הפרויקט נבנה ע"י שלוש מפתחות במקביל, כולן עובדות על אותם קבצים בזמנים שונים — ולכן מההתחלה הוקם תהליך עבודה מובנה (סעיף 3) שמטרתו למנוע דריסת עבודה אחת של השנייה.

# 2. תמונת מצב נוכחית

~98% מהאפיון (105 סעיפים) מומש ומאומת (נכון ל-2026-08-15, אחרי סקירת אפיון מלאה שעברה על כל סעיף מול הקוד בפועל).

מה שנשאר אינו חוסר פונקציונלי — אלו החלטות מוצר פתוחות (למשל: מה קורה כששדה חובה גם חסום לעריכה ע"י Participant?) וסטיות טקסטואליות קלות מהאפיון שתועדו ואושרו במכוון.

מה כן קיים ועובד, מאומת בפועל (לא רק "כתוב"):

| תחום | מצב |
| --- | --- |
| אימות + הרשאות (Auth, JWT, CASL, field-level permissions) | ✅ מלא |
| Multi-tenant isolation | ✅ מלא, מכוסה בטסטי אבטחה ייעודיים |
| CRUD מלא לכל הישויות | ✅ מלא |
| מנוע שדות דינמי (FieldDefinition/FieldOption, ולידציה, הרשאות שדה) | ✅ מלא |
| חיפוש/סינון/מיון דינמי (כולל aggregation pipeline) | ✅ מלא, Participants+Staff+Groups |
| Logging | ✅ מלא |
| Docker (הרצה אמיתית, לא רק קבצים) | ✅ מאומת מקצה-לקצה |
| בדיקות אוטומטיות מול MongoDB אמיתי | ✅ 38 טסטים, 7 קבצים |
| תיעוד (docs/, PROGRESS.md) | ✅ מקיף ומתעדכן |

# 3. תהליך העבודה — איך שלוש מפתחות עובדות על אותו קוד בלי להתנגש

לפני שורת קוד ראשונה נבנה סקיל (.claude/skills/talmyeda-workflow/SKILL.md) שמגדיר משמעת עבודה קבועה, וכל סשן פיתוח מחויב לפעול לפיו:

1. קריאת PROGRESS.md לפני כל שינוי — מקור האמת היחיד למה כבר בנוי, מה בעבודה כרגע (מסומן 🔧 בעבודה + שם + תאריך), ומה הבא בתור. אף אחת לא מתחילה משימה שכבר מסומנת כ"בעבודה" בלי לתאם.

2. תיעוד לפני התחלה — לפני נגיעה בקוד, מוסיפים שורה ל-PROGRESS.md עם סטטוס 🔧 בעבודה, מה בונים, מאיזה סעיף אפיון זה נובע, ואילו קבצים ייגעו.

3. אימות לפני push — משימה נחשבת גמורה רק כשהיא עובדת:

npm run build && npm run lint && npm test
npm run test:integration   # חובה אם נגעו בschema/service/query

npm test (unit, עם mocks) לא מספיק לבדוק באגים אמיתיים מול DB — זה בדיוק מה שקרה עם שלושת הבאגים הקריטיים (סעיף 8): כולם נתפסו רק דרך test:integration (MongoDB אמיתי) או בדיקה ידנית מול Docker, לא דרך unit tests עם mocks.

4. דחיפה מלאה עם תיעוד — עדכון PROGRESS.md לסטטוס ✅ הושלם + מה נבנה ואיך + אילו החלטות אפיון יושמו, ואז commit תיאורי + push.

5. בטיחות ב-90% טוקנים — אם סשן מגיע ל-90% מצריכת הטוקנים שלו, הוא עוצר ודוחף מיד, גם אם המשימה לא הושלמה — מסמן ⏸️ חלקי ב-PROGRESS.md עם פירוט מדויק, כדי שאף עבודה לא תאבד.

עיקרון-על נוסף: כל פעם שהתקבלה החלטת מימוש לא-חד-משמעית מהאפיון — ההחלטה מתועדת במפורש בסעיף "החלטות פתוחות" ב-PROGRESS.md, במקום "להמציא" בשקט. נכון להיום יש שם כ-20 החלטות כאלה, מתועדות עם נימוק.

# 4. ארכיטקטורה — התבנית החוזרת בכל מודול

NestJS מארגן קוד ב-מודולים — כל תחום עסקי (Participants, Staff, Groups וכו') הוא תיקייה עצמאית תחת src/modules/ עם אותה תבנית קבועה:

src/modules/<שם>/
  schemas/<שם>.schema.ts   ← מבנה הנתונים במונגו
  dto/create-<שם>.dto.ts   ← מה מותר לשלוח ביצירה (class-validator)
  dto/update-<שם>.dto.ts   ← גרסה חלקית ליצירה
  dto/query-<שם>.dto.ts    ← פרמטרי query ל-GET
  <שם>.service.ts          ← לוגיקה עסקית — כל שאילתה מסוננת institutionId
  <שם>.controller.ts       ← HTTP routes, דק, מעביר ל-service
  <שם>.module.ts           ← מחבר הכל, מצהיר מה מיוצא

ברגע שמבינים את התבנית הזו, כל מודול חדש ברור מיידית. שכבות ה-Guards ו-Interceptors פועלות גלובלית, מוגדרות פעם אחת ב-src/app.module.ts.

## מסע בקשת HTTP טיפוסית מקצה לקצה

בקשת GET /participants?search=דוד&page=1 עוברת כך:

- ThrottlerGuard — בודק אם ה-IP חרג ממכסת הבקשות (rate limiting).

- JwtAuthGuard — מוודא JWT תקף, מפענח, שם {userId, role, institutionId} על request.user.

- MustChangePasswordGuard — אם המשתמש חייב להחליף סיסמה, חוסם כל route (חוץ מ-@Public/@SkipMustChangePasswordCheck).

- RolesGuard — בודק אם התפקיד מורשה ל-route.

- CaslAbilityGuard — הרשאה ברמת-ישות עדינה (ABAC).

- ParticipantsController.findAll() — מקבל בקשה, מעביר ל-Service.

- ParticipantsService.findAll() — הלוגיקה העסקית: פילטר שמתחיל תמיד מ-{institutionId, isDeleted:false}, חיפוש/סינון/מיון, היקף-קשר.

- LoggingInterceptor — רושם method+path+משך זמן+מבצע.

- ResponseInterceptor — עוטף במעטפת אחידה {success:true, data:{...}}.

- שגיאה בדרך → AllExceptionsFilter מחזיר פורמט אחיד {success:false, error:{code, message}}.

# 5. אימות והרשאות — ארבע שכבות

## 5.1 אימות (Authentication)

User הוא אימות בלבד — username + passwordHash (bcrypt) + role + institutionId. מכוון: לא מכיל פרטים עסקיים — אלו חיים ב-Participant/Staff נפרדים (עיקרון User↔Business separation).

AuthService.login() — מוצא את כל המשתמשים הפעילים עם אותו username (ייחודי רק בתוך מוסד), מנסה bcrypt.compare על כל אחד, מחזיר JWT.

- נעילת חשבון: 5 ניסיונות כושלים על אותו username → נעילה ל-15 דקות. חשבון נעול מדולג ישירות בלי לנסות bcrypt.

- הודעת שגיאה גנרית תמיד — כדי לא לחשוף אילו usernames קיימים.

## 5.2 היקף-מוסד (Tenant Scoping) — הכלל שאסור להפר

כל שאילתה עסקית מתחילה מ-institutionId שמגיע מה-JWT — לעולם לא מגוף הבקשה. יוצא דופן מכוון אחד: POST /registration-requests (הרשמה עצמית, ללא JWT) — מתועד במפורש ולא יוצר סיכון כי יוצר רק "ממתין לאישור".

כל Service מוסיף institutionId ידנית לתחילת כל פילטר — Trade-off מתועד מול "TenantInterceptor" גלובלי אוטומטי שהאפיון מתאר: פחות DRY, אבל כל בדיקה גלויה בקוד עצמו. מכוסה ב-4 טסטי tenant isolation ייעודיים.

## 5.3 CASL — הרשאות ברמת-ישות (ABAC)

CASL בונה, לכל בקשה, "יכולת" דינמית לפי תפקיד/מוסד/הקשר (can('read', 'Participant') וכו'). מעבר לזה — הרשאה מודעת-הקשר: STAFF רואה רק Participants בקבוצות שהוא משויך אליהן (StaffGroup), כשההגדרה staffGroupManagementEnabled=true. זה לא ממומש כחוק CASL רגיל אלא כלוגיקת Service (ParticipantsService.applyContextScope).

## 5.4 הרשאות ברמת-שדה (Field-Level Permissions)

השכבה העדינה ביותר — לא "מי יכול לגעת ב-Participant" אלא "מי יכול לקרוא/לכתוב את השדה phoneNumber". חלק ממנוע השדות הדינמי, מוסבר בסעיף 6.4.

# 6. מנוע השדות הדינמי — הלב הגמיש של המערכת

## 6.1 הבעיה שהמנוע פותר

מוסד A רוצה "גיל" ו"שם הורה"; מוסד B (חוג רובוטיקה למבוגרים) רוצה "רמת ניסיון בתכנות". המערכת לא יכולה לדעת מראש אילו שדות רלוונטיים.

- כל מוסד מגדיר לעצמו FieldDefinition.

כל רשומה עסקית מכילה מערך customFields: [{k, v}] — Attribute Pattern: k מפתח פנימי יציב (internalKey), v הערך. לעולם לא אובייקט מקונן כמו {age:10} — לא ניתן לאינדוקס יעיל ולא ניתן ל-validate גנרית.

## 6.2 FieldDefinition — מה מגדירים

לכל שדה: displayName, internalKey (יציב, לא ניתן לשינוי), fieldType (Text/LongText/Number/Boolean/Date/DateTime/Select/MultiSelect), required, permissions (מטריצת view/edit ל-staff/participant — ADMIN תמיד מלא), displaySettings, searchSettings (searchable/filterable/sortable).

בדיקות בטיחות: שינוי fieldType או הפיכת שדה ל-required אחרי שיש דאטה קיים — עוברים בדיקה מול כל הרשומות הקיימות. רשומה אחת לא-תואמת → כל הבקשה נדחית.

## 6.3 DynamicFieldsValidatorService — האכיפה בזמן כתיבה

נקרא בכל create/update שנוגע ב-customFields (וגם ב-submit() של הרשמה עצמית, מ-2026-08-13). מבצע בסדר:

- דחיית מפתח לא-מוכר.

- בדיקת סוג/תקינות ערך (לפי fieldType, Select/MultiSelect מול FieldOption פעילים).

- הרשאת כתיבה — דוחה (לא משמיט בשקט) ניסיון כתיבה לשדה חסום.

- אכיפת required.

## 6.4 קריאה — סינון ברמת-שדה

getViewableKeys()/filterByViewableKeys() — לכל בקשת GET מחשבים פעם אחת (לא לכל רשומה) איזה מפתחות מותר לראות, ומסננים customFields בהתאם. ADMIN רואה תמיד הכל.

## 6.5 חיפוש, סינון ומיון דינמי — DynamicQueryService

- ?search=טקסט — regex $or case-insensitive על שדות מערכת. עובר escapeRegex() כדי שלא יתפרש כפאטרן.

- ?filters={"field_x":"y"} — JSON ממפה internalKey→ערך מדויק, הופך ל-$elemMatch/$all. נאכף רק אם filterable=true.

- ?sortBy=&sortDir= — שדה מערכת: מיון Mongo רגיל. שדה דינמי: aggregation pipeline (הערך יושב בתוך איבר מערך).

const pipeline = [
  { $match: matchFilter },
  { $addFields: { __sortValue: { $let: {
      vars: { match: { $first: { $filter: {
        input: '$customFields', as: 'cf',
        cond: { $eq: ['$$cf.k', sortKey] },
      }}}},
      in: '$$match.v',
  }}}},
  { $sort: { __sortValue: direction } },
  { $skip: (page - 1) * limit }, { $limit: limit },
  { $unset: '__sortValue' },
];

קריטי: .aggregate() לא עובר דרך שכבת ה-cast האוטומטי של Mongoose (בניגוד ל-.find()) — לכן institutionId חייב המרה ידנית מפורשת ל-new Types.ObjectId(...) לפני שהוא נכנס ל-$match (ראו באג קריטי #2, סעיף 8.2).

הלוגיקה נבנתה תחילה ב-ParticipantsService בלבד, ואז (2026-08-13) חולצה ל-dynamic-fields/dynamic-query.service.ts — Service גנרי שגם StaffService וגם GroupsService משתמשים בו, כדי לא לשכפל שוב את כלל ה-cast הידני.

# 7. הישויות העסקיות המרכזיות

| ישות | מה זה | נקודות מיוחדות |
| --- | --- | --- |
| Institution | המוסד עצמו | נוצר ב-register() יחד עם Admin User + Settings. מתחיל Pending, דורש אישור SUPER_ADMIN. |
| InstitutionSettings | הגדרות תצורה | selfRegistrationEnabled, staffGroupManagementEnabled, participantUserMode. |
| Participant | "תלמיד"/משתתף | search/filter/sort דינמי, group-scoping ל-STAFF, self-scoping ל-PARTICIPANT. |
| Staff | איש צוות | CRUD מלא, Admin-only. |
| Group | קיבוץ גנרי | לא בהכרח "כיתה" — יכול להיות חוג/קורס/כל דבר. |
| ParticipantGroup | שיוך Participant↔Group + היסטוריה | לא נמחק פיזית — active=false + endDate. |
| StaffGroup | שיוך Staff↔Group | בסיס להיקף-קשר. |
| RegistrationRequest | בקשת הרשמה עצמית | ראו 7.1. |
| FieldDefinition/FieldOption | תשתית מנוע השדות הדינמי | ראו סעיף 6. |
| User | אימות בלבד | נפרד מדאטה עסקית, ראו 5.1. |

## 7.1 RegistrationRequest — הרשמה עצמית

זרימה: מבקר לא-מאומת שולח POST /registration-requests (עם institutionId בגוף הבקשה — היוצא-דופן היחיד) → נוצרת רשומה Pending → Admin רואה ברשימה → מאשר (יוצר Participant אמיתי + אופציונלית User) או דוחה.

עד 2026-08-13 ה-submit() לא הפעיל בכלל בדיקת שדות דינמית — מבקר יכול היה לשלוח מפתחות לא-מוכרות/ערכים משגויי-סוג/כתיבה לשדות חסומים, נתפס רק מאוחר יותר, בבלבול, כש-Admin ניסה לאשר. תוקן — פירוט מלא בסעיף 8.3.

# 8. שלושת הבאגים הקריטיים — הפרק הכי חשוב לזיכרון

שלושתם משתייכים לאותה משפחת באגים: הגדרת שדה ב-Mongoose שנראית תקינה ל-TypeScript (מתקמפלת בלי שגיאה!) אבל גורמת ל-Mongoose ליפול בשקט ל-Mixed (טיפוס גנרי לא-מטופל) בזמן ריצה — בלי warning, בלי exception. שלושתם נתפסו רק דרך בדיקה אמיתית מול MongoDB, אף פעם לא דרך unit tests עם mocks.

## 8.1 באג #1 — Types.ObjectId במקום SchemaTypes.ObjectId (2026-08-10)

מה נכתב (שגוי):

import { Types } from 'mongoose';
@Prop({ type: Types.ObjectId, ref: 'Institution', required: true })
institutionId: Types.ObjectId;

Types.ObjectId היא מחלקת ה-BSON ObjectId עצמה, לא SchemaTypes.ObjectId שהוא ה-SchemaType ש-Mongoose צריך. Mongoose לא זיהה את הערך, נפל בשקט ל-Mixed, ואיבד את ה-cast האוטומטי string↔ObjectId.

איך זה התבטא: שדה שנכתב עם string (institutionId מה-JWT) נשמר כ-string; שדה שנכתב עם ObjectId אמיתי נשמר כ-ObjectId — חוסר עקביות שקט. נתפס כי GET /institutions/me החזיר settings:null אף שהמסמך קיים — register() יצר settings עם ObjectId אמיתי, getMe() שאל עם string מה-JWT → type mismatch → אפס תוצאות.

תיקון: בכל 10 קבצי ה-schema, type: Types.ObjectId → type: SchemaTypes.ObjectId. Types.ObjectId נשאר תקין כטיפוס TypeScript.

## 8.2 באג #2 — .aggregate() לא עובר cast אוטומטי (2026-08-13)

נתפס בכתיבה הראשונה של טסט אוטומטי למיון דינמי — לא בבדיקה ידנית. .find()/.findOne() עוברים cast אוטומטי string↔ObjectId; `.aggregate()` לא — מועבר ישירות ל-MongoDB driver. institutionId string ב-$match לא תאם ObjectId מאוחסן → תוצאה ריקה לגמרי. תוקן עם המרה ידנית מפורשת לפני בניית ה-pipeline.

## 8.3 באג #3 — מחלקות מקוננות שלא הפכו ל-Schema אמיתי (2026-08-13)

נתפס תוך כדי כתיבת טסט ל-field-level permissions על RegistrationRequest: ה-happy-path הבסיסי (הרשמה עם שדה רגיל, בלי permissions מפורש) נכשל עם 403, אף שברירת המחדל התיעודית היא ש-Participant כן יכול לערוך שדות משלו.

מה נכתב (שגוי):

// שגוי — FieldPermissions היא מחלקה רגילה, לא Schema:
export class FieldPermissions {
  @Prop({ type: RolePermission, default: () => ({ view: true, edit: false }) })
  staff: RolePermission;
  ...
}
@Prop({ type: FieldPermissions, default: () => ({}) })  // מעביר מחלקה, לא Schema!
permissions: FieldPermissions;

@Prop({ type: FieldPermissions }) העביר את המחלקה עצמה — Mongoose נפל בשקט ל-Mixed (אומת: schema.path('permissions').instance === 'Mixed'). תחת Mixed, ברירות המחדל המקוננות מעולם לא הוחלו. {} שנכנס ל-path מסוג Mixed גרם לשדה permissions להיעדר לגמרי מהמסמך. כל FieldDefinition שנוצר בלי permissions מפורש קיבל בפועל "אין הרשאת edit לאף אחד חוץ מ-ADMIN" — ההפך הגמור מברירת המחדל.

תיקון: כל אחת מ-4 המחלקות המקוננות קיבלה @Schema({_id:false}) + SchemaFactory.createForClass() משלה, וה-@Prop בהורה מפנה ל-Schema האמיתי. סריקת grep מצאה עוד מופע אחד (RequestedData) — תוקן באותה צורה.

כלל עומד חדש: מחלקה מקוננת ב-@Prop({type: SomeClass}) חייבת @Schema()+SchemaFactory.createForClass(), וה-type: בהורה חייב להצביע על ה-Schema שנוצר — אחרת נפילה שקטה ל-Mixed בלי שום שגיאה.

# 9. אסטרטגיית בדיקות — שלוש שכבות

| שכבה | פקודה | מה בודקת | מגבלה |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit | npm test | לוגיקה מבודדת עם mocks | לא תופס באגי DB/schema אמיתיים |
| E2E-boot | npm run test:e2e | האפליקציה עולה בלי לקרוס | בלי DB אמיתי |
| Integration | npm run test:integration | הכל מול MongoDB אמיתי | חובה לפני push של שינוי ב-schema/query |

למה mongodb-memory-server ולא Docker לטסטים: מריץ MongoDB אמיתי (לא mock) בזיכרון, בלי תלות ב-Docker daemon בזמן ריצת טסטים — עובד זהה מקומית וב-CI.

נכון להיום: 38 טסטי אינטגרציה, 7 קבצים — כיסוי: רגרסיית באג #1, שרשרת Group+Participant+ParticipantGroup, אבטחה (tenant isolation, גישה לא-מאומתת, RBAC, mustChangePassword), מיון/סינון דינמי (Participants+Staff+Groups), ולידציית שדות על הרשמה עצמית, וחיפוש חופשי.

שיטת אימות-הטסט: כדי לוודא שטסט באמת תופס באג — מחזירים את הבאג זמנית, מריצים את הטסט, מוודאים שהוא נכשל בדיוק בסימפטום הצפוי, ואז משחזרים את התיקון. אימתה בפועל את כיסוי באג #1 ואת הגנת ה-tenant isolation.

# 10. Docker וסקירת אפיון מלאה

Docker הורץ בפועל, לא רק "נכתב" — docker compose up הורץ עד הסוף מול MongoDB אמיתי, ודרכו נתפס באג #1 ואומת תיקון ה-Logging.

סקירת אפיון מלאה (2026-08-14): עברתי שוב על כל 105 הסעיפים מול הקוד בפועל. מסקנה: ~97-98% מומש. נמצאו ותועדו 3 סטיות קלות לא-פונקציונליות ופריט פונקציונלי אחד חסר בפועל (search ל-Staff/Groups) — הושלם ב-2026-08-15.

# 11. אתגר טכני נוסף שתועד — Docker Desktop על Windows

לא באג בקוד, אבל תועד כי חזר על עצמו: Docker Desktop לפעמים לא עולה על Windows כי ה-WSL distro הפנימי שלו (docker-desktop) נתקע במצב Stopped. אבחון: wsl -l -v. פתרון: wsl -d docker-desktop -- echo test. זו הסיבה הנוספת לבחירה ב-mongodb-memory-server לטסטים האוטומטיים.

# 12. החלטות פתוחות מרכזיות

(הרשימה המלאה, כ-20 החלטות, נמצאת ב-PROGRESS.md)

- זיהוי מוסד ב-login: אין institutionId בבקשת login — פותר ע"י ניסיון נגד כל המשתמשים הפעילים עם אותו username.

- participantUserMode='optional': המנהל המאשר בוחר per-request דרך createUser בגוף בקשת ה-approve.

- Edge case פתוח (דורש החלטת מוצר): required:true וגם permissions.participant.edit:false יחד חוסם הרשמה עצמית לצמיתות.

- Rate limiting מבוסס-זיכרון: מתאים לאינסטנס בודד; scale-out ידרוש Redis משותף.

- DynamicValidationPipe — reject ולא strip: נבחר reject (שגיאה חוזרת) במקום השמטה שקטה.

# 13. ציר זמן מלא

| תאריך | מה נבנה |
| --- | --- |
| 2026-07-24 | סקיל שיטת עבודה, תשתית common/, Auth/Users/Institution בסיסי |
| 2026-07-24 | CASL, Groups, Participants (+scoping), Staff, ParticipantGroup, StaffGroup |
| 2026-07-26 | RegistrationRequest — submit ציבורי + list/approve/reject ל-Admin |
| 2026-07-27 | FieldDefinition + FieldOption CRUD מלא, בדיקות בטיחות |
| 2026-07-27 | DynamicValidationPipe (ולידציה בכתיבה) |
| 2026-07-27 | Field-level READ permissions |
| 2026-07-27 | Dynamic search/filter/sort ל-Participants (טרם נבדק מול DB אמיתי) |
| 2026-07-27 | תיעוד docs/ — 11 קבצים ראשונים |
| 2026-07-27 | תיעוד מורחב — 4 קבצים נוספים |
| 2026-07-27 | אימות מ-clone נקי + תיקון חולשת אבטחה |
| 2026-08-03 | אכיפת mustChangePassword בפועל + Rate limiting |
| 2026-08-03 | תיקון חולשת אבטחה נוספת + אימות clone-נקי חוזר |
| 2026-08-10 | Docker מלא, הרצה בפועל — תפס באג קריטי #1 |
| 2026-08-10 | Integration tests אוטומטיים ראשונים (5 טסטים) |
| 2026-08-10 | Security integration tests (9 טסטים) |
| 2026-08-13 | Integration tests למיון דינמי — תפס באג קריטי #2 |
| 2026-08-13 | Logging מובנה |
| 2026-08-13 | Dynamic search/filter/sort ל-Staff+Groups; DynamicQueryService משותף |
| 2026-08-13 | Field-level permissions על RegistrationRequest — תפס באג קריטי #3 |
| 2026-08-14 | סקירת אפיון מלאה — 105/105 סעיפים, ~97% מומש |
| 2026-08-15 | search חופשי הורחב ל-Staff/Groups |

# 14. איפה למצוא עוד

- PROGRESS.md — מקור האמת החי: טבלאות סטטוס, שלושת הבאגים הקריטיים בפירוט מלא, ~20 החלטות פתוחות, יומן דחיפות מלא.

- docs/README.md — אינדקס ל-15 קבצי הסבר ממוקדים (מודול אחר מודול, כולל הסברי קוד שורה-שורה, הסבר Docker מהיסוד, ומילון מונחים).

- CLAUDE.md — נקודת הכניסה: עקרונות שאסור להפר, כולל שלושת הכללים העומדים שנוספו בעקבות הבאגים הקריטיים.

- .claude/skills/talmyeda-workflow/SKILL.md — תהליך העבודה המחייב.